## Slide 1: 進捗報告
髙岸司

## Slide 2: 前回までのあらすじ
リリースパッケージがないよ
  SONumberは判明したけどなぜかダウンロードフォームに入れない
新カメラフレーム作った
  正直まだ上は作り直したい
先行研究のテストデータはやり始めれるという発見

## Slide 3: ルートマップ
カメラ環境構築
先行研究の 環境構築
リアルタイム 深さ画像生成
SLAM環境構築
SLAM

## Slide 4: カメラの環境構築
リリースパッケージがない
  原因はよくわかりませんでした
  昨日連絡があって直接共有してもらえるリンクを送ってもらえた
  スタートマニュアルを進めていく

## Slide 5: 先行研究の環境構築
現環境(論文のymlをcondaにそのまま下ろしてきた場合)
  OS：JetPack6.0(以前フラッシュしたOS)
  Cuda：12.6(JetPackについてきた)
  Python：ver3.11(yml)
  Pytorch：ver3.8(JetPack6.0に対応してない)

## Slide 6: 先行研究の環境構築
Pytorchのバージョンが新しすぎる
  そもそもJetsonに入れれるPytorchのヴァージョンは限られている
  論文ymlファイルはかなりアバウトな書かれ方をしていて 最新のバージョンを拾ってきている
  入れなおす必要あり
NVIDIAから共有されているURLからダウンロード
  現環境的にcusparseltなるライブラリも要るらしい
  公式通りにしても入らない
  Forumからダウンロードしてきた(現環境に正確に合致してるかは不明)
Pytorchを入れる
  Pythonのバージョンが合わず入らない
  無理やりPythonのバージョンを下げて構築しようとすると 他のライブラリと干渉

## Slide 7: 先行研究の環境構築
ゴン先生からのアドバイス
  公式はDockerイメージでの環境構築を推奨している
  ハードウェアの認識で苦戦した記憶
  なぜか環境のDockerが使えない（環境変数的な奴なんちゃうかなby Kwong）
  ymlファイルがかなりアバウトな書かれ方をしているので 先行研究の年代から環境構築を進めていかないといけない
  割と地獄

## Slide 8: 今週の動き
カメラ環境の構築を優先
  リリースパッケージさえあれば問題なく終わると信じてる
  論文環境の方が地獄すぎる．数日じゃ厳しいかも．
研究室内発表のプレゼン作成